# Migración a App Mobile — App Jardín Ground

Guía paso a paso para pasar de "la app web funciona en el celular" a "los técnicos tienen un ícono en el celular que abre la app, con acceso a la cámara, y opcionalmente publicada en Play Store / App Store".

Este documento cubre el paso 4 de la guía de producción. Asume que la app web ya está en producción (ver Implementacion_Web.md).

Hay tres caminos posibles según qué tan "app nativa" necesites. Los explico en orden de esfuerzo y costo.

## Cuadro comparativo de las tres opciones

|  | PWA | WebView wrapper (Capacitor) | React Native / nativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Qué es | Tu mismo frontend, con manifest.json y service worker. "Instalás" desde el browser | Una app nativa vacía que abre tu web | Una app escrita de nuevo en RN/Swift/Kotlin |
| Costo de desarrollo | Bajo (1–2 días) | Medio (1–2 semanas) | Alto (1–3 meses, USD 5k–20k) |
| Acceso a cámara nativa | Sí (con permisos del browser) | Sí nativo, mejor rendimiento | Sí nativo, mejor rendimiento |
| Escaneo de QR | Sí (BarcodeDetector API o librería JS) | Sí nativo, más rápido y offline | Sí offline y ultra-rápido |
| Publicar en Play / App Store | No (solo "Agregar a inicio") | Sí, con un poco más de laburo | Sí |
| Notificaciones push | Limitado en iOS, OK en Android | Sí | Sí |
| Funciona offline | Limitado (con service worker) | Sí, si lo configurás | Sí, es lo fuerte |
| Mantenimiento | 1 sola base de código | 1 sola base de código (mismo React) | 2 bases de código |

### Mi recomendación

Sabiendo que el uso principal es técnico escaneando QR en campo con poca señal:

- Corto plazo (esta semana): PWA. Convertir el frontend en una PWA. El técnico entra a la URL desde el celular, hace "Agregar a inicio de pantalla", y queda con un ícono. El QR se escanea con la cámara del browser. Cero costo extra. Para 5–10 técnicos, sobra.

- Mediano plazo (cuando ya esté en uso y quieras Play Store): Capacitor. Es un wrapper que toma tu build de Vite y lo envuelve en un WebView nativo. Es el mismo código React que ya tenés, no reescribís nada. Costo: 1–2 semanas de laburo.

- Largo plazo (si crece mucho y necesitás offline real + push): evaluar React Native o un rewrite. Pero esperá a tener data de uso real antes de gastar acá.

## Opción 1 — PWA (Progressive Web App) — Recomendada para arrancar

Una PWA es la misma web pero con un manifest.json y un service worker que permiten al celular instalarla como si fuera una app. El técnico entra a tu URL, el browser le ofrece "Agregar a inicio de pantalla", y queda con un ícono propio que abre la app sin barra de navegador.

### 1.1 Instalar el plugin de PWA para Vite

En la carpeta frontend:

cd frontend

npm install -D vite-plugin-pwa

### 1.2 Configurar vite.config.js

Archivo: frontend/vite.config.js

Reemplazar el contenido actual por:

import { defineConfig } from 'vite';

import react from '@vitejs/plugin-react';

import { VitePWA } from 'vite-plugin-pwa';

export default defineConfig({

plugins: [

react(),

VitePWA({

registerType: 'autoUpdate',

includeAssets: ['favicon.svg'],

manifest: {

name: 'Jardín Ground',

short_name: 'Jardín',

description: 'App de Relevamiento Jardín Ground',

theme_color: '#2F5233',     // tu color primario, sección 2

background_color: '#ffffff',

display: 'standalone',      // sin barra de browser

orientation: 'portrait',

scope: '/',

start_url: '/',

icons: [

{ src: 'icon-192.png', sizes: '192x192', type: 'image/png' },

{ src: 'icon-512.png', sizes: '512x512', type: 'image/png' },

{

src: 'icon-512-maskable.png',

sizes: '512x512',

type: 'image/png',

purpose: 'maskable',

},

],

},

workbox: {

// Cachear assets estáticos y respuestas de la API para que cargue

// instantáneamente la segunda vez, aún con señal floja.

globPatterns: ['**/*.{js,css,html,ico,png,svg}'],

runtimeCaching: [

{

urlPattern: /^https:\/\/api\.jardinground\.com\/api\/.*$/,

handler: 'NetworkFirst',

options: {

cacheName: 'api-cache',

expiration: { maxEntries: 50, maxAgeSeconds: 60 * 60 * 24 },

},

},

],

},

}),

],

server: {

port: 5173,

proxy: {

'/api':     { target: 'http://localhost:4000', changeOrigin: true },

'/uploads': { target: 'http://localhost:4000', changeOrigin: true },

},

},

});

### 1.3 Generar los íconos

Necesitás tres tamaños:

- icon-192.png (192×192)

- icon-512.png (512×512)

- icon-512-maskable.png (512×512, con padding para Android adaptativo)

Si tenés un logo real, usalo. Si no, generá uno rápido con un placeholder. La especificación dice que mientras no haya logo real, se usa el fallback "Jardín Ground" en texto (sección 2.1).

Herramientas útiles:

- https://www.pwabuilder.com/imageGenerator (subís una imagen, te genera todos los tamaños y variantes maskable).

- O desde línea de comandos: npx pwa-asset-generator logo.svg ./public

### 1.4 Forzar HTTPS en el manifest

Archivo: frontend/index.html

Vite PWA detecta si está en HTTPS, pero asegurate de que el manifest no apunte a localhost en producción. El start_url y scope quedan relativos (/), así que se adaptan al dominio.

### 1.5 Probar la PWA en el celular

- Deployá la app web (ver Implementacion_Web.md).

- Abrí https://app.jardinground.com en Chrome de Android o Safari de iOS.

- En Android: Chrome debería mostrar un banner "Agregar a pantalla de inicio". Si no aparece, tocá el menú (⋮) → "Instalar app" o "Agregar a pantalla principal".

- En iOS: tocá el botón de compartir (⬆️) → "Agregar a pantalla de inicio".

- Una vez instalada, abrila desde el ícono. No debe verse la barra de URL del browser. Eso confirma que display: 'standalone' está funcionando.

- Probá escanear un QR desde la app abierta: andá a Equipo → ícono de QR → y usá la cámara del browser para escanear el QR de otro equipo.

### 1.6 Limitaciones de PWA que vas a encontrarte

- iOS no permite instalar PWA en la App Store. Solo se instala "manualmente" desde Safari. Para 5 técnicos en una empresa, no es problema. Si querés que la app esté en la App Store, necesitás ir a Capacitor o React Native.

- Las notificaciones push en iOS son limitadas (recién en 16.4+ con complicadas). En Android funcionan bien.

- El service worker no persiste en Safari private mode. Tenerlo en cuenta si algún técnico usa ese modo.

- Si el técnico borra el cache del browser, la PWA desaparece. No es desinstalación "real", pero se comporta igual.

## Opción 2 — Capacitor (WebView wrapper nativo)

Capacitor toma tu build de producción de Vite y lo envuelve en una app nativa para Android e iOS. Vos seguís desarrollando en React normal, y Capacitor se encarga de la parte nativa. Es el camino más rápido para llegar a las stores.

### 2.1 Prerrequisitos

Para Android:

- Android Studio instalado

- JDK 17 (brew install openjdk@17 en Mac, o descargar de Adoptium)

- Variable de entorno JAVA_HOME apuntando al JDK

Para iOS (solo en Mac):

- Xcode instalado (App Store)

- CocoaPods (sudo gem install cocoapods)

- Una cuenta de Apple Developer (USD 99/año) para firmar y publicar

### 2.2 Instalar Capacitor

En la carpeta frontend:

cd frontend

npm install @capacitor/core @capacitor/cli

npm install @capacitor/android @capacitor/ios

### 2.3 Inicializar el proyecto Capacitor

npx cap init "Jardín Ground" "ar.com.jardinground" --web-dir=dist

Esto crea el archivo capacitor.config.json. Editá el server.url para apuntar a tu deploy de producción:

{

"appId": "ar.com.jardinground",

"appName": "Jardín Ground",

"webDir": "dist",

"server": {

"url": "https://app.jardinground.com",

"cleartext": false

}

}

Decisión clave: ¿querés que la app cargue desde el deploy web (como PWA pero dentro de un WebView) o que sea 100% offline con los assets empaquetados?

- server.url configurado (recomendado para arrancar): la app abre tu web deployada. Cambios en la web se reflejan sin rebuild. Pero necesita conexión.

- Sin server.url: la app incluye los assets estáticos empaquetados. Funciona offline pero cada cambio requiere rebuild y resubir a las stores.

Para validar el modelo de uso, empezá con server.url. Después podés migrar a offline-first si lo necesitás.

### 2.4 Agregar plugins de cámara y QR nativo

Capacitor tiene plugins oficiales y de la comunidad. Para tu caso, los importantes son:

npm install @capacitor/camera

npm install @capacitor/share

npm install @capacitor/network          # detectar conexión

Para el escaneo de QR nativo, hay dos opciones:

- A) Usar el input file con capture de HTML5 (sin plugin extra). El browser dentro del WebView abre la cámara nativa, escanea, y devuelve el resultado. Es lo más simple y suele alcanzar.

- B) Plugin @capacitor-mlkit/barcode-scanning: usa el ML Kit de Google, que es más rápido y funciona offline. Requiere agregar la dependencia de Gradle en Android. Mejor experiencia pero más laburo de setup.

Mi recomendación: empezá con la opción A. Si los técnicos se quejan de velocidad o precisión de escaneo, pasá a la opción B.

### 2.5 Compilar para Android

npm run build              # genera dist/

npx cap sync android       # copia dist/ al proyecto Android

npx cap open android       # abre Android Studio

En Android Studio:

- Esperá que Gradle termine de sincronizar (la primera vez tarda varios minutos).

- Generar el keystore de firma (Build → Generate Signed Bundle / APK).

  - Es un archivo .jks que te identifica como desarrollador. Guardalo bien, si lo perdés no podés actualizar la app nunca más.

  - Anotá las contraseñas en un gestor seguro (1Password, Bitwarden).

- Crear la firma: Build → Generate Signed Bundle or APK → Android App Bundle.

- Te genera un archivo .aab (no .apk) en android/app/release/.

- Ese .aab es el que subís a Google Play Console.

### 2.6 Publicar en Google Play

- Crear cuenta de Google Play Developer (USD 25, una sola vez). https://play.google.com/console

- Crear una nueva aplicación.

- En "App content" completar:

  - App category: Negocio / Herramientas

  - Privacy policy: subir un link a tu política de privacidad (obligatorio si recolectás datos, ver sección 6 de este documento).

  - App access: explicar cómo se accede (login, qué credenciales).

- En "Store presence" completar la ficha:

  - App name: "Jardín Ground"

  - Short description (80 chars): "Relevamiento de equipos en campo"

  - Full description (4000 chars): detallar funcionalidad.

  - Screenshots: al menos 2 de celular, 1 de tablet si aplica.

  - App icon: 512×512 PNG, 32-bit con alpha.

  - Feature graphic: 1024×500 PNG (banner de la ficha).

- En "Release" → "Production" → "Create new release" → subir el .aab.

- Completar el "Content rating questionnaire" (es un formulario, ~5 min).

- Target API level: Google exige apuntar a Android 14 (API 34) o superior desde agosto 2025. Verificá en android/app/build.gradle.

- Submit for review. La revisión tarda 1–7 días la primera vez. Después, aprobaciones de updates son más rápidas.

### 2.7 Compilar para iOS (solo en Mac)

npm run build

npx cap sync ios

npx cap open ios

En Xcode:

- Seleccionar el target del proyecto → "Signing & Capabilities" → seleccionar tu equipo de desarrollo.

- Configurar Bundle Identifier: debe coincidir con el de tu Apple Developer account (algo como ar.com.jardinground).

- Versión y Build: 1.0.0 / 1 para el primer release.

- Capabilities: agregar "Camera" si vas a usarla.

- Info.plist: agregar las descripciones de uso de cámara:

<key>NSCameraUsageDescription</key>

<string>La cámara se usa para escanear códigos QR de equipos.</string>

- Archive (Product → Archive). Cuando termine, abrí el Organizer y subí a App Store Connect.

### 2.8 Publicar en App Store

- Necesitás una Apple Developer account (USD 99/año). https://developer.apple.com

- App Store Connect: https://appstoreconnect.apple.com

- Crear la app con el mismo Bundle ID.

- Completar la ficha: nombre, descripción, screenshots (obligatorio screenshots de 6.7" y 6.1" para iPhone), keywords, URL de privacy policy.

- Subir el build desde Xcode Organizer.

- App Review Information: contacto, notas para el revisor (explicar que es una app interna, dar credenciales de prueba si aplica).

- Submit for review. La revisión tarda 1–3 días. Apple es más estricto que Google: si rechazan, te dicen por qué y resubís.

### 2.9 Actualizar la app en stores

Cada vez que cambies algo en la web que NO requiera cambio de código nativo, como agregar un campo o cambiar colores, no necesitás resubir a las stores. El WebView carga la URL cada vez (por el server.url).

Si cambias la configuración de Capacitor (agregás un plugin, cambiás el ícono, actualizás dependencias nativas), ahí sí necesitás rebuild + resubir a las stores.

## Opción 3 — React Native / nativo puro

No recomendado para este proyecto. Solo tiene sentido si:

- Necesitás offline-first real (la app debe funcionar SIN conexión y sincronizar después).

- Necesitás acceso a APIs nativas no cubiertas por Capacitor (Bluetooth, NFC, etc.).

- Tu volumen de técnicos es >50 y querés la mejor performance posible.

Costo: 1–3 meses de un developer. USD 5k–20k dependiendo de la complejidad.

Si en el futuro decidís ir por acá, el camino es:

- Reimplementar las pantallas en React Native (mismo equipo de devs que conoce React, curva de aprendizaje baja).

- Usar Expo que simplifica build/publish.

- Reimplementar el cliente de API (el backend no cambia).

- Implementar un esquema de sincronización offline (WatermelonDB, SQLite local con sync).

## Checklist de validación mobile

Una vez deployada la app en producción (PWA o Capacitor), corré esta lista:

- El técnico puede abrir la URL en el celular y ver la pantalla de login

- Puede hacer "Agregar a inicio de pantalla" / instalar la app

- La app instalada abre sin barra de navegador

- Puede loguearse y ver el dashboard

- Puede navegar a Equipo y abrir el modal de QR

- Puede escanear un QR con la cámara del celular (de otro equipo) y que lo redirija al wizard de carga

- Puede completar un relevamiento y adjuntar una foto sacada en el momento

- La foto queda guardada y visible después

- Si tiene señal floja (3G), la app sigue funcionando al menos para login y cargar registros (PWA con service worker, o Capacitor con server.url permite degradar gracefully)

## Resumen de tiempos y costos

| Opción | Tiempo de setup | Costo monetario | Apps en stores |
| --- | --- | --- | --- |
| PWA | 1–2 días | USD 0 | No |
| Capacitor + stores | 2–3 semanas | USD 25 Google + USD 99/año Apple | Sí |
| React Native | 1–3 meses | USD 5k–20k dev + stores | Sí |

Mi sugerencia: empezá con PWA, validá el modelo de uso real con 3–5 técnicos durante un mes, y decidí si necesitás pasar a Capacitor. En la mayoría de casos de relevamiento en campo, PWA es suficiente.

## Próximo paso

Una vez validada la app en producción, leer Recomendaciones.md para ver las próximas medidas de endurecimiento, monitoreo, backups y cumplimiento normativo que conviene tener en cuenta.